YELDEN PROTOCOL

Session Report — Polygon Mainnet Deploy

v1.37 — Primeira Deployment em Mainnet Polygon ¦ 7 de Marco de 2026

yelden.fund  |  github.com/yeldenfund  |  @yeldenfund

# 1. Contexto da Sessao

Esta sessao marca a transicao do Yelden Protocol de testnet (Sepolia) para mainnet (Polygon). A versao v1.37 — identica tecnicamente ao estado da Sepolia — foi deployada com sucesso em producao.

Objetivo: Deploy MVP na Polygon mainnet com pipeline autonomo funcionando. Sem novos contratos, sem reescrita — continuidade direta da v1.0-sepolia taggeada na sessao anterior.

## 1.1 Estado Inicial da Sessao

Ao inicio da sessao, o projeto estava:

- Contratos deployados e testados na Sepolia (198 testes, tag v1.0-sepolia)

- Pipeline MT5 -> Sepolia -> Telegram funcionando autonomamente

- VPS com Node.js v24, npm v11, Python 3.11 instalados

- Wallet deployer (0xc315...) com 13.54 MATIC na Polygon

- Tentativa de deploy via Hardhat travada no STEP 1 sem broadcast

# 2. Problemas Encontrados e Solucoes

## 2.1 Hardhat Travando no Deploy

O Hardhat travava consistentemente no STEP 1 (Deploy YLDToken) sem enviar nenhuma transacao. O VPS com recursos limitados (1.5GB RAM, 2 vCPU) nao conseguia completar a estimativa de gas do Hardhat dentro do timeout.

Solucao: Abandonar o Hardhat para o deploy e usar Python com web3.py diretamente. Muito mais leve para VPS fraco — sem processo Node.js pesado, sem compilacao em runtime.

## 2.2 Gas Price Insuficiente (50 gwei)

A primeira tx do YLDToken foi enviada com 50 gwei mas ficou stuck no mempool por mais de 5 minutos. O gas price minimo atual da Polygon estava em 113 gwei.

| Problema | Solucao |
| --- | --- |
| Gas 50 gwei — tx stuck no mempool | Substituir com mesmo nonce e 150 gwei |
| Timeout 300s do script Python | A tx existia na rede — so o script tinha expirado |
| RPC fallback para polygon-rpc.com | Hardcodar Alchemy RPC diretamente no config |

## 2.3 Construtor do AIAgentRegistry — 6 Argumentos

O script inicial passava 4 argumentos para o constructor. O contrato exige 6: _yld, _minStake, _monthlyFee, _vault, _burnAddress, _admin.

Solucao: Inspecionar o ABI diretamente via Python para identificar os argumentos corretos antes de fazer o deploy.

## 2.4 registerAgent — Out of Gas

A primeira tentativa de registro do agente falhou com 'out of gas' usando gas limit de 300,000. O registerAgent do contrato e uma funcao pesada que inicializa multiplos storage slots.

Solucao: Aumentar gas limit para 800,000. A tx passou com sucesso na segunda tentativa.

## 2.5 Agente sem MATIC para Gas

A wallet do agente (0xfD3d7fdd...) tinha 150 YLD transferidos pelo deployer mas zero MATIC para pagar gas. As txs de approve e registerAgent falhavam com 'insufficient funds for gas'.

Solucao: Enviar 2 MATIC do deployer para o agente via script send_matic.py. Cobre meses de submissions diarias a 150 gwei.

# 3. Deploy Completado — Enderecos Polygon Mainnet

Todos os contratos deployados com sucesso. Pipeline autonomo confirmado com primeira submission on-chain.

| Contrato / Componente | Endereco Polygon Mainnet |
| --- | --- |
| $YLD Token (ERC-20) | 0xE5Cc95489eC4Afb957f5C71593f6e4e028410cd4 |
| AIAgentRegistry | 0x32F534265090d8645652b76754B07E6648b51571 |
| Agente Markowitz | 0xfD3d7fdda54360Dc29CAa2f746aD77278A266cFc |
| Deployer / Admin | 0xc315a83cD36EC38Fe028C9A4Ed2E271fb2f04E97 |

## 3.1 Estado do Agente On-Chain

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| isActive | True |
| statusOf | 2 (ACTIVE) |
| score | 989 (primeira submission) |
| stakeOf | 50 YLD locked |
| Nome | Markowitz Bot |
| Categoria | trading |

## 3.2 Sequencia de Deploy

| Passo | Acao | Tx Hash |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deploy YLDToken (1M supply) | 3b544c53dd690ac3... |
| 2 | Deploy AIAgentRegistry | dad5d6f3e5640c25... |
| 3 | Transfer 150 YLD -> agente | ec4493eecb7fd368... |
| 4 | Grant SCORER_ROLE ao agente | 16ef6a5f7d3c242a... |
| 5 | Send 2 MATIC -> agente | 47060d0cb09272b8... |
| 6 | Approve 50 YLD -> registry | c5512c4a723c787d... |
| 7 | registerAgent() | d2b21a0897a603bf... |
| 8 | approveAgent() pelo deployer | c7601839174c6ee4... |
| 9 | Primeira submission score 989 | f679378f503f5280... |

# 4. Scripts Criados Esta Sessao

Todos os scripts estao em C:\Users\Administrator\yelden-protocol\scripts\

| Script | Funcao |
| --- | --- |
| deploy_web3.py | Deploy YLDToken via web3.py (sem Hardhat) |
| redeploy.py | Substituir tx stuck — mesmo nonce, gas maior |
| deploy_registry.py | Deploy AIAgentRegistry com 6 argumentos corretos |
| register_agent.py | Transfer YLD + grant SCORER_ROLE + registerAgent |
| approve_agent.py | approveAgent() pelo deployer |
| send_matic.py | Enviar MATIC para wallet do agente |
| check_agent.py | Verificar estado do agente on-chain |

## 4.1 yelden_reporter.py — Atualizado para Polygon

O pipeline principal foi atualizado para apontar para a Polygon mainnet:

- REGISTRY_ADDRESS: Sepolia -> 0x32F534265090d8645652b76754B07E6648b51571

- RPC: ETH_RPC_URL Sepolia -> Alchemy Polygon mainnet

- Gas: 2 gwei -> 150 gwei

- Links Etherscan -> Polygonscan

- Funcao: updateScore() — confirmada no ABI do contrato

# 5. Situacao Atual — Marco 7, 2026

O Yelden Protocol esta live na Polygon mainnet. Pipeline autonomo funcionando. Primeira submission confirmada com score 989.

## 5.1 O que esta funcionando

- Contratos deployados e verificaveis no Polygonscan

- Agente ACTIVE com 50 YLD stake real

- yelden_reporter.py envia scores para Polygon autonomamente

- Pipeline MT5 -> score -> Polygon -> Telegram intacto

- Git tag v1.37 criada e publicada

## 5.2 O que ainda falta

- telegram_report.py — atualizar links de Etherscan para Polygonscan

- Dashboard yelden.fund — atualizar enderecos e chain para Polygon

- Bug do revert de Mar 4 (Sepolia) — nao diagnosticado formalmente

- YeldenDistributor — bug mencionado, nao investigado

- Auditoria formal — bloqueador para capital externo

- Co-founder tecnico — bloqueador para Phase 2-3

## 5.3 Comparativo Sepolia vs Polygon

| Componente | Sepolia (v1.0) | Polygon (v1.37) |
| --- | --- | --- |
| YLDToken | 0x72D6971A... | 0xE5Cc9548... |
| AIAgentRegistry | 0xca380aC6... | 0x32F53426... |
| Gas price | 2 gwei | 150 gwei |
| Pipeline | Funcionando | Funcionando |
| Capital real | Nao | Sim (POL) |
| Tag git | v1.0-sepolia | v1.37 |

# 6. Proximos Passos

| Prioridade | Acao | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| Alta | Atualizar telegram_report.py para Polygon | Nenhuma |
| Alta | Atualizar dashboard yelden.fund | Nenhuma |
| Media | Diagnosticar bug YeldenDistributor | Nenhuma |
| Media | Diagnosticar revert Mar 4 batch hash | Nenhuma |
| Baixa | Monitorar submissions diarias na Polygon | Pipeline ativo |
| Bloqueador | Co-founder tecnico | Externo |
| Bloqueador | Auditoria formal | Co-founder + capital |

Axiom V: The first duty of infrastructure is honesty about its own limitations. O MVP esta live — mas nao e produto final. E o primeiro degrau em mainnet com capacidade MVP.

Yelden Protocol — Session Report — Marco 7, 2026

yelden.fund  |  github.com/yeldenfund  |  @yeldenfund